仙居县经济开发区建设管理规定

（修改稿）

为依法规范开发区企业入园建设管理，加强县经济开发区土地集约利用，优化资源配置，切实加快把开发区建设成为我县经济发展的核心区、综合改革的实验区、创业创新的先行区、城市发展的延伸区的步伐，促进工业经济又好又快发展，根据国家有关法律法规和政策，结合我县及开发区实际，特制定本规定。

一、开发区规划和建设原则

第一条  县经济开发区的控制性详细规划应按照县域国土空间规划及开发区总体规划进行编制，与区域经济社会和特色产业中长期发展规划相衔接。编制和调整开发区总体规划时，规划用地规模应科学、合理，为开发区发展留足用地空间。

第二条  县经济开发区建设实行“统一规划、统一报批、分期征收、滚动开发”的原则。各相关乡镇人民政府、街道办事处和部门要根据县经济开发区建设需要，积极做好土地征收、入园企业建设和配套基础设施建设的政策处理和服务工作，确保无障碍施工。

二、开发区工业项目基本要求

第三条  入园企业基本条件：

1、符合国家产业政策和省市县产业（品）导向目录及开发区区域产业准入要求，符合环保、消防、人防、气象、安全生产、节能减排的要求。

2、项目建设用地原则上应在20亩以上，固定资产投资、亩均税收等约定控制性指标综合仙居县工业项目“标准地”控制性指标值及招商谈判约定指标值确定。

3、投资强度、容积率、企业内部行政办公及生活服务设施用地所占比例应符合我县建设项目用地控制指标的有关要求。

4、鼓励支持下列项目或企业进入开发区：

（1）招商引资项目：

符合县政府招商政策的项目；固定资产投资3000万元，且年入库税收200万元以上县外投资项目优先予以考虑。

（2）县内项目：

科技型企业:省级及以上高新技术企业、科技型中小企业、具有省级及以上技术中心或研发中心的企业、省及以上重点技改项目企业；近三年省级及以上科技计划项目成果转化及产业化企业。

整体搬迁企业：根据县政府产业规划和安全生产、环保、节能减排的要求，需要整体搬迁的工业企业。

成长型企业：符合县政府产业规划和安全生产、环保、节能减排的要求，连续三年企业入库税收达100万元以上、亩均税收超同行业平均水平、资产年增长率达5%以上、销售年增长率超过5%以上的成长型企业。符合上述条件且入库税收达500万元以上，亟需发展空间的企业优先予以考虑。

三、开发区工业项目供地原则

第四条  实行工业用地使用权公开出让制度。

公开出让具体操作按国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让的有关规定和规范执行。

为减少供地审批环节，在开发区范围内工业用地由县发改局会同有关部门召开标准地指标确认联席会议，符合标准地出让条件的，联席会议通过后，各部门出具标准地指标确认表；不符合标准地出让条件的，列入标准地出让负面清单。县经济开发区管委会与县自然资源和规划局共同拟定工业用地招标、拍卖、挂牌出让方案，报县政府批准后，由县自然资源和规划局组织实施。

凡参加国有工业用地使用权公开出让的企业，应先将项目可行性研究报告或投资计划书递交县经济开发区入园项目联席会议审查通过，方可参加工业用地使用权招标拍卖挂牌。

竞得土地使用权的企业应先与县经济开发区管委会签订用地履约协议后，再与县自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。非仙居县企业竞得出让地块的国有建设用地使用权，须自《成交确认书》签订之日起 30日内在仙居县内全额投资设立具有相应资格的企业，在竞得人按约定办理完新公司注册登记手续后，再与县经济开发区管委会签订用地履约变更协议、与县自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同变更协议》。

第五条  开发区工业用地供地条件：工业用地实行净地出让，县经济开发区管委会要做到出让地块通路、通上水、通下水、通电、通讯，主干管道和主干线路由开发区基础设施建设方及运营商负责建设至厂区外50m（地埋电缆接至环网柜），主干管道和主干线路至企业间管道和线路由企业自行负责建设。

第六条  开发区工业用地出让起始价由县自然资源管理部门依据土地估价结果、产业政策及土地市场情况等确定。开发区范围内工业用地出让起始价均参照《关于调整仙居县经济开发区工业用地出让最低价标准的通知》（仙政办发〔2018〕2号）的基准地价为35万元/亩，如有修改参考最新文件标准。具体地块出让时的起始价可根据实际情况，按照以上指导价格合理设置。

工业用地出让价款包含国有建设用地收回或农村集体土地征收时产生的补偿费用和地上建筑物拆除费用、征地测绘及报批税费等出让土地前期开发费用，不含市政基础设施配套费或配套基础设施建设分摊费用。

四、开发区工业项目审批收费和土地出让金使用

第七条  入园企业审批办理和费用结算

1、入园企业在建设项目办理过程中需自行负责的行政事业性收费、中介服务费用，由企业根据实际情况自行支付。

2、工业用地的土地出让金除按规定统筹上交外，其余部分全额用于县经济开发区建设。

3、入园企业的城市市政基础设施配套费或分摊费用按县政府招商引资政策执行。经县政府批准同意后的市政基础设施配套费（或者配套基础设施建设分摊费用）全额用于县经济开发区建设。开发区建设资金应单独建账，按照《基本建设财务管理规定》和《仙居县政府投资项目管理办法》执行，进行独立核算。

五、开发区工业项目建设审批程序

第八条  县经济开发区管委会企业服务中心为企业提供网上办理代办服务，由于企业自身原因，未能依法及时办理相关报批手续的，按有关规定另行处置该出让土地。

六、开发区工业项目建设管理

第九条  工业项目的建设应符合国家、省有关工业建设项目用地控制指标和控制性详细规划的有关要求：

1、容积率一般不低于1.0（特殊行业按国家规范和省规定执行）。

2、建筑密度控制在30%--60%（特殊行业按国家规范和省规定执行）。

3、绿地率原则上不设下限。

4、严格控制企业非生产性用地比例，企业内部行政办公及生活服务设施用地面积不得超过项目总用地面积的10%，总建筑面积的15%。

5、注册资本金不低于合同约定总投资额的30%，设备投资应控制达到合同约定总投资额的30%以上。

6、投入产出率高出当地行业平均水平。

7、严禁企业在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所及商业用房等非生产性设施（宿舍楼除外）。

第十条  企业厂区建设应严格按照国有建设用地使用权出让合同、基本建设审批程序的要求进行。企业须落实有资质的设计单位做好厂区的规划平面布置、建筑设计方案，报相关部门审核通过。在总平面和建筑方案通过预审后，未经县经济开发区管委会及相关主管部门的批准不得进行更改。企业须办理建设工程规划许可，落实有资质的施工单位、监理单位，并办理建筑工程施工许可后，方可开工建设。

第十一条  为保障开发区内所有建设项目施工安全、质量及进度要求，所有项目必须受监，按规定办理相关手续。

第十二条  实行工业项目限期建设。企业应按照工业项目投资协议书和国有建设用地使用权出让合同等要求，在约定时间内进行项目报批、开工建设、竣工投产和达产复核。一般企业应在土地摘牌之日起3个月内开工，27个月内竣工，30个月内投产，项目初始运行期内(竣工验收之日起30个月)通过达产复核验收。自开工起至竣工止，为企业建设期，建设期根据用地面积分为：20亩以下建设期为18个月，20亩—50亩建设期为22个月，50亩以上建设期为24个月。特殊企业（医化类）应在出让合同签订后12个月内开工，出让合同签订后36个月内竣工，出让合同签订后48个月内投产，出让合同签订后72个月内通过达产复核验收。

工业项目原则上不得超出合同约定的建设期限，但因建筑体量较大或设备工艺设计等有特殊要求的项目及非企业自身原因造成，不能在约定时间内开工建设、竣工投产的，应提前30日向县经济开发区管委会提出延期申请，经县经济开发区管委会审核，报县自然资源和规划部门办理。

第十三条  工业项目分期建设管理。厂房建设应在合同约定的期限内竣工，用地面积在30亩以下（含30亩）的企业，原则上不得分期建设；用地面积在30亩以上的可进行分期建设的企业，厂房须一次性完成规划设计，并在建设用地平面布置图上标注分期建设内容，可分期办理规划许可证和施工许可证，进行分期建设，但原则上最多不得超过两期。建设用地平面布置图经批准后不得随意变更。最后一期厂房建设不得超出合同约定的竣工时间。

首期开工建设的建筑规模，原则上不得低于建设项目总建筑面积的50%。

第十四条  企业单幢厂房内设有行政办公用房的，其建筑面积占本幢面积在25%以内，该幢厂房可以不进行节能设计，但需经有资质的审图机构审查通过。

第十五条  企业的附属用房（包括：配电房、值班室等）应纳入主体建筑同步（规划）设计、同步施工、同步投入使用，但不列入建设项目用地控制指标核算、规划核准和工程竣工验收备案以及主体验收范围。其中值班室建设要求，建设面积不超50平方米，建筑高度不超5米。

第十六条  企业应距道路红线或用地边界6米以上方可布置建筑物（不含值班室），临24米以上道路交叉口的建筑物应距道路红线大于或等于10米以上。

相邻企业危险化学品生产、使用、贮存设施应保持相应安全距离。精细化工企业根据《精细化工企业工程设计防火标准》实施。

企业须保证消防通道的畅通。

第十七条  企业临路围墙原则上应采用空透围墙（铸铁或锻铁栅栏），式样及色彩应满足县经济开发区管委会统一设计要求。

企业厂区内的地面标高，原则上不得高于相邻道路标高的30厘米，并与周围企业厂区相衔接，如有特殊原因需调整企业厂区内的地面标高的，须经县经济开发区管委会审核同意后方可实施。

严格按照台州“污水零直排”要求，实施厂区内雨污分流，一个生产厂区只允许设置一个污水口，一般仅设置一个雨水排放口。

第十八条 如开发区建设或区内企业建设铺设管线需要穿过企业厂区范围的，在符合企业生产法律法规、工艺等要求前提下，企业必须无条件配合。

第十九条  企业必须文明施工，不得破坏和随意改动开发区市政设施，如要改动必须报县经济开发区管委会和开发区基础设施建设方批准。

严禁在开发区内乱建乱搭（包括活动房），乱倒垃圾，乱设摊点。

第二十条  加强对建筑施工企业的管理和考核。

县建设局负责对开发区内的建筑施工企业进行管理、考核和评价，建立建筑施工企业黑名单制度，禁止严重违反规定的建筑施工企业在开发区内承揽企业厂房建设工程。

七、开发区工业项目土地利用管理

第二十一条  加强工业用地日常跟踪监管，防止出现工业用地闲置、改变用途、建设进度缓慢、投资不到位等情况的发生。

（一）建立开发区工业用地日常跟踪监管制度。每家企业落实专人负责联系，建立工业项目日常跟踪管理台账，对工业项目规划布局、项目建设、项目进度、实际投入、项目投产等进行全程跟踪，及时解决企业建设和管理过程中的有关问题，指导和督促企业履行投资协议相关要求，及早建成生产。各相关部门应根据其职责，加强监督和管理。

（二）对项目各运行阶段进行履约监管，由县经济开发区管委会发送“履约警示单”，若还未按时履约的，向企业发送“缴纳违约金通知书”，企业应在收到通知后在浙江省电子税务局缴纳违约金，由县税务局指导企业扣缴。

（三）对企业擅自改变土地用途的，县自然资源和规划管理部门及建设管理部门应责令限期纠正，并依法进行处罚；拒不纠正的，依法或按《国有建设用地使用权出让合同》约定收回国有建设用地使用权及地上建筑物、附着物。

第二十二条  根据《关于优化工业用地配置促进民营经济发展的若干意见》（台政发〔2016〕15号）要求，工业企业因生产经营等需要，在项目投资建设严格执行土地出让合同前提下，经自然资源和规划管理部门批准，可将土地出让合同中无限制性约定，实际投资额已达到开发投资总额的25%以上，且具备独立分宗条件的工业用地分宗办理不动产登记，原则上分宗数量不超过3宗且分割后每宗土地面积不少于10亩。县自然资源和规划局根据企业实际，进行分割登记办理，企业未得到开发区允许，不得分割转让。

八、开发区工业项目清理

第二十三条  工业项目清理对象：

1、企业土地闲置满两年的；

2、因自身原因终止项目建设的；

3、列入“僵尸企业”的；

4、列入低效工业用地的，短期内难以继续开发或达到预期目标的。

第二十四条  项目清理实行依法、依约处置。

（一）土地闲置满两年且未开工建设的，无偿收回国有建设用地使用权。

- 企业因自身原因终止建设的，收回国有建设用地使用权。企业在约定开工时间满一年前不少于60日提出终止申请的，扣除定金后退还企业已支付的国有建设用地使用权出让价款；企业在约定开工时间超一年未满两年前不少于60日提出终止申请的，扣除定金并征收闲置费后，退还企业剩余已付国有建设用地使用权出让价款，该地块已建设的建（构）筑物及附属设施可不予补偿；如可继续利用的，对企业已建设的建（构）筑物及附属设施按现状评估价值进行补偿。

（三）对“僵尸企业”，按照“兼并重组类”“债务重组类”“破产重整类”“破产清算类”进行划分，主要由县人民法院分批分类、依法依规处置。

（四）因项目、资金、预期效益等原因，短期内难以继续开发或达到预期目标的，对土地按评估价予以收储。由县经发集团联合县自然资源和规划局负责收储，收储地块出让收入中县级部分返还给县经发集团。

九、附则

第二十五条  开发区范围内土地征用村留用地处置原则上按《仙居县经济开发区征地涉及村留用地指标管理意见（试行）》（仙政函〔2020〕56号）文件执行。确需安排在开发区范围内的，应符合开发区控制性详规要求进行建设，不得用于与工业及开发区配套设施建设无关的项目。

第二十六条  仙居医械小镇内项目按照管辖原则由小镇专班参照本规定负责管理。

第二十七条  本规定由县经济开发区管委会负责解释，自发文之日起施行。